Утвержден

 распоряжением

 главы сельского поселения

#  Иглинский сельсовет МР

 Иглинский район РБ

 от «10» марта 2016 г. №21-р

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Иглинский сельсовет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1. | Создать противопаводковую комиссию | до 16.03.2015г. |  Абдеев Р.Н. |
| 2. | Провести подготовку гидротехнических сооружений, прудов, инженерных защитных сооружений, к безаварийному пропуску весеннего половодья. Проведение предпаводкого обследования с назначением ответственного лица за каждым объектом. | до 01.04.2015г. | Собственники гидротехнических сооружений;Руководители предприятий, организаций;(по согласованию) |
| 3. | Провести проверку готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений; проведение при необходимости ремонтных работ, очистки от снега кюветов и мостовых пролетов | с 01.04.2015г.постоянно | Руководители организаций по принадлежности сооружений;(по согласованию) |
| 4. | Обеспечить своевременную очистку берегов рек Белекес и Шида от древесных отходов, упавших деревьев; | апрель –май 2016 г.  | ГБУ РБ «Иглинское лесничество»(по согласованию) |
| 5. | Принять меры по очистке водопропускных труб на территории с. Иглино; | март - апрель  2016 г.  |  Администрация СП  Абдеев Р.Н. |
| 6. | Провести проверку и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | до 21.03.2016г. | Противопаводковая комиссия Руководители организаций, предприятий;(по согласованию)  |
| 7. | Депутатам в округах провести работу с населением по подготовке к весеннему паводку 2015 года. | март – апрель 2016 г. | Депутаты Совета по избирательным округам |
| 8. | Определение населенных пунктов, объектов , которые могут быть затоплены талыми водами; разработка плана предупредительных работ | к 20.03.2016г**.** | Противопаводковая комиссияСобственники объектов,руководители предприятий, организаций(по согласованию) |
| 9. | Организация дежурства ответственных лиц на объектах попадающих в зону затопления, создание аварийных бригад, обеспечение их необходимым транспортом, аварийным запасом материалов, проведение целевого инструктажа с работниками | на период прохождения паводка | Руководители предприятий, организаций(по согласованию) |
| 10. | Проверка готовности к эксплуатации спасательных и плавательных средств | с 01.04.2016г. | Абдеев Р.Н. Руководители предприятий, организаций |
| 11. | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления | к 01.04.2016г. | Руководители предприятий, организаций |
| 12. | Создание на время половодья запасов топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне затопления, а также продуктов и предметов первой необходимости для населения | до 01.04.2016г. | Руководители предприятий, организаций |
| 13. | Обобщенная информация по итогам половодья 2016 года с представлением данных об ущербе, нанесенным паводком | до 25.05.2016г. | Противопаводковая комиссия Руководители организаций, предприятий; Абдеев Р.Н.  |

Исп. Абдеев Р.Н.

2-16-53